PLANTILLA DE TRABAJO PRÁCTICO

Actividad práctica: Descomposición técnica de una feature prioritaria

Prácticas Profesionalizantes II – Taller

Indicaciones generales: Complete esta plantilla a partir de la feature prioritaria ya trabajada por el grupo en la actividad anterior. La producción debe mantener coherencia con el proyecto, el PMF, el backlog y la especificación previa.

Trabajar en grupo y sostener una única línea de proyecto.

Elegir una feature de prioridad alta que ya forme parte del backlog del sistema.

Diferenciar con claridad problema puntual, criterios de aceptación, restricciones y tareas técnicas.

Descomponer la feature en tareas pequeñas, claras, realizables y ordenadas.

Asignar un responsable principal por tarea.

A. Datos generales

| Nombre del proyecto | OficioRed |
| --- | --- |
| Grupo n.° | Grupo 12 |
| Usuario principal del sistema | Cliente: vecino que necesita encontrar profesionales u oficios locales de manera rápida y confiable |
| Feature prioritaria elegida | Buscador principal de profesionales por categoría de oficio |
| ¿La feature forma parte del PMF? | Sí, es la funcionalidad central del prototipo mínimo funcional (versión 1) |
| Fecha | Junio 2026 |

B. Problema o necesidad puntual que resuelve la feature

Redactar en un párrafo breve qué necesidad concreta atiende esta funcionalidad dentro del sistema.

En El Colorado, los vecinos que necesitan contratar un electricista, plomero, albañil u otro profesional de oficio no cuentan con un lugar centralizado donde buscarlo. La única alternativa disponible es el boca en boca o preguntar en grupos de redes sociales, lo que resulta lento, incierto y dependiente de contactos personales. El buscador de OficioRed resuelve esta necesidad de forma directa: permite al usuario ingresar o seleccionar un tipo de oficio y obtener de inmediato un listado de profesionales registrados en la plataforma, sin necesidad de crear una cuenta ni navegar por múltiples secciones.

C. Usuario involucrado y flujo general

Indicar quién usa esta feature y describir brevemente el flujo básico de uso.

| Usuario involucrado | Cliente (vecino de El Colorado, sin registro previo) |
| --- | --- |
| ¿Qué acción realiza dentro del sistema? | Ingresa un término de búsqueda o selecciona una categoría de oficio en la home y ejecuta la búsqueda |
| ¿Qué resultado espera obtener? | Ver un listado de profesionales disponibles con nombre, oficio, zona y datos de contacto, para poder comunicarse directamente con uno de ellos |

D. Entradas, salidas y validaciones mínimas

Pensar la feature como flujo: qué recibe el sistema, qué devuelve y qué debe validar.

| Entradas necesarias | Término de búsqueda ingresado por el usuario (texto libre) y/o categoría seleccionada de la lista desplegable. No se requiere sesión activa ni datos del usuario. |
| --- | --- |
| Salidas esperadas | Listado de profesionales cuyo campo oficio coincide con el criterio de búsqueda, mostrado como cards con: nombre completo, oficio, zona de cobertura y dato de contacto (teléfono o email). Si no hay coincidencias, se muestra un mensaje informativo. |
| Validaciones mínimas | 1. El campo de búsqueda no puede estar vacío al ejecutar la consulta. 2. El término debe tener al menos 2 caracteres. 3. La consulta solo devuelve profesionales con estado activo en la base de datos. 4. Los datos mostrados no pueden incluir la contraseña ni información sensible del profesional. |
| Observaciones | La búsqueda no requiere paginación en v1 dado el volumen inicial de datos. Se aplica consulta SQL con LIKE sobre el campo oficio de la tabla profesionales. |

E. Criterios de aceptación revisados

Escribir al menos 3 criterios de aceptación verificables.

| N.° | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| 1 | Al ingresar "electricista", el sistema retorna todos los profesionales cuyo campo oficio contiene ese término, ordenados por nombre. |
| 2 | Si el campo de búsqueda está vacío o tiene menos de 2 caracteres, el sistema no ejecuta la consulta y muestra un mensaje de indicación al usuario. |
| 3 | Si la búsqueda no arroja resultados, el sistema muestra el mensaje "No se encontraron profesionales para esta búsqueda" sin mostrar una página en blanco ni un error. |
| 4 | Cada card de resultado muestra correctamente: nombre completo, oficio, zona de cobertura y dato de contacto. Ningún campo sensible (contraseña, id interno) es visible. |
| 5 | La funcionalidad es accesible y operable desde un dispositivo móvil sin necesidad de zoom ni desplazamiento horizontal. |

F. Restricciones funcionales o técnicas

Indicar al menos 2 restricciones que el grupo deberá respetar durante el desarrollo de esta feature.

| Tipo | Restricción |
| --- | --- |
| Funcional | El buscador no requiere que el usuario esté registrado ni haya iniciado sesión. La funcionalidad es completamente pública en la versión 1. |
| Técnica | La búsqueda se implementará únicamente con PHP y consultas SQL (LIKE) sobre MySQL. No se utilizarán motores de búsqueda externos, librerías de terceros ni modificaciones a tablas ya validadas. |
| Funcional | La feature no incluye filtros avanzados (precio, disponibilidad, calificación) ni paginación en esta versión. Esas funcionalidades quedan proyectadas para la v2. |
| Técnica | La tabla profesionales no debe ser modificada estructuralmente durante el desarrollo de esta feature. Se trabaja sobre la estructura ya definida en el modelo de base de datos del proyecto. |

G. Descomposición en tareas técnicas iniciales

Descomponer la feature en al menos 5 tareas técnicas concretas, pequeñas y ordenadas.

| N.° | Tarea técnica | Responsable principal | Observaciones / dependencias |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear la consulta SQL que filtre profesionales por oficio usando LIKE sobre la tabla profesionales | Mirian Rivero | Debe retornar: nombre, apellido, oficio, zona, teléfono y email. Solo profesionales con estado activo. |
| 2 | Diseñar el formulario de búsqueda en la home: campo de texto + lista desplegable de categorías | Juan Leistmeister | Diseño responsivo, sin requerir sesión. Depende de la lista de categorías definidas en la tabla categorias. |
| 3 | Implementar la lógica PHP que recibe el parámetro GET, valida la entrada y ejecuta la consulta | Lisandro González | Validar que el parámetro no esté vacío y tenga mínimo 2 caracteres antes de ejecutar la consulta. |
| 4 | Desarrollar la vista de resultados: mostrar profesionales como cards con sus datos de contacto | Juan Leistmeister | Cada card debe mostrar nombre, oficio, zona y contacto. Depende de la tarea 1 (consulta SQL). |
| 5 | Implementar el estado vacío: mensaje claro cuando la búsqueda no devuelve resultados | Juan Leistmeister | Evitar página en blanco o error. Mostrar mensaje orientador y sugerencia de ampliar la búsqueda. |
| 6 | Prueba funcional del flujo completo: búsqueda con resultados, sin resultados y con campo vacío | Mirian Rivero | Verificar los 5 criterios de aceptación definidos. Registrar resultados de las pruebas. |

H. Observación final del grupo

Indicar si esta feature está lista para pasar a la próxima clase, donde será convertida en prompt técnico de implementación con IA, o si todavía requiere ajustes.

La feature del buscador está suficientemente clara y descompuesta para pasar a la próxima etapa. El problema puntual, el usuario, las entradas, salidas, validaciones, criterios de aceptación, restricciones y tareas técnicas están definidos con precisión. Cada tarea tiene un responsable asignado y una condición de cierre identificable. La feature no depende de funcionalidades de v2 y es implementable con el stack tecnológico ya definido (PHP + MySQL + HTML/CSS). El grupo considera que esta base es suficiente para redactar un prompt técnico de implementación con IA sin improvisación.

Checklist antes de entregar

☑ La feature elegida pertenece al backlog inicial del proyecto.

☑ El problema puntual que resuelve está redactado con claridad.

☑ El usuario involucrado está correctamente identificado.

☑ Las entradas, salidas y validaciones mínimas están definidas.

☑ Los criterios de aceptación son verificables.

☑ Las restricciones están expresadas de forma concreta.

☑ Las tareas técnicas son claras, realizables y ordenadas.

☑ La entrega mantiene coherencia con el PMF y con la especificación previa del proyecto.

Sugerencia: antes de entregar, revisar que la feature no siga siendo demasiado amplia y que cada tarea técnica tenga un objetivo claro.