Plantilla modelo
Backlog inicial e historias de usuario

Prácticas Profesionalizantes II – Taller

# 1. ¿Para qué sirve esta plantilla?

Esta plantilla está pensada para ayudar al grupo a transformar la especificación inicial del proyecto en una organización concreta del desarrollo. A partir de aquí, deberán definir el prototipo mínimo funcional, redactar historias de usuario, priorizar funcionalidades y construir un backlog inicial.

# 2. Instrucciones generales

- Completar la plantilla en grupo.

- Mantener coherencia entre problema, usuario principal, funcionalidades e historias de usuario.

- Definir un alcance realista para la versión 1 del sistema.

- Priorizar primero lo imprescindible para que el prototipo tenga valor real.

- Asignar un responsable principal por tarea o funcionalidad.

# 3. Datos generales del proyecto

| Nombre del proyecto | OficioRed |
| --- | --- |
| Número de Grupo | Grupo 13 |
| Usuario principal del prototipo | Cliente: vecino que necesita encontrar y contratar profesionales u oficios locales de manera rápida y confiable |
| Problema sintetizado (1 párrafo breve) | Muchas personas tienen dificultades para encontrar profesionales u oficios confiables en su zona de manera rápida, clara y segura. Al mismo tiempo, muchos trabajadores independientes no cuentan con una plataforma simple donde puedan mostrar sus servicios, experiencia y trabajos realizados para conseguir clientes. OficioRed busca conectar ambas partes mediante una plataforma moderna, intuitiva y centrada en la confianza visual y el contacto rápido entre clientes y profesionales locales. |
| Fecha | Mayo 2026 |

# 4. Prototipo mínimo funcional (PMF / MVP)

Definir qué funciones integrarán sí o sí la primera versión del sistema y cuáles quedarán fuera por ahora.

| Funcionalidades que sí integran la versión 1 | Funcionalidades que quedan para una etapa posterior |
| --- | --- |
| Home principal moderna y clara | Sistema avanzado de reputación y reseñas |
| Buscador principal de oficios y servicios | Feed social o publicaciones tipo red social |
| Exploración de categorías de oficios | Mensajería en tiempo real |
| Listado y visualización de perfiles profesionales | Estadísticas avanzadas y dashboards complejos |
| Registro e inicio de sesión del profesional (para cargar su perfil) | Sistema de favoritos |
| Creación de perfil básico del profesional (oficio, zona y datos de contacto visibles). Navegación pública sin registro obligatorio. | Registro e inicio de sesión del cliente. Formulario de solicitud de presupuesto. Carga de trabajos realizados con imágenes. Panel de administración. Edición avanzada del perfil profesional. Notificaciones automáticas. Gamificación. Integraciones externas. |

# 5. Modelo de historia de usuario

Formato sugerido:

Como [tipo de usuario], quiero [acción o necesidad], para [beneficio u objetivo].

Ejemplo:

- Como docente, quiero cargar materiales accesibles, para que mis estudiantes puedan comprender mejor las actividades.

# 6. Historias de usuario del proyecto

| ID | Historia de usuario | Prioridad | Criterios de aceptación breves |
| --- | --- | --- | --- |
| HU1 | Como cliente, quiero buscar profesionales por categoría, para encontrar rápidamente el servicio que necesito. | Alta | El buscador filtra por categoría y devuelve al menos un resultado relacionado. Si no hay resultados, muestra un mensaje claro al usuario. |
| HU2 | Como cliente, quiero visualizar perfiles profesionales, para evaluar la experiencia y confianza del profesional. | Alta | El perfil muestra nombre, oficio, zona de cobertura y datos de contacto. Es visible sin necesidad de iniciar sesión. |
| HU3 | Como profesional, quiero crear un perfil en la plataforma, para ofrecer mis servicios a posibles clientes. | Alta | El formulario valida campos obligatorios (nombre, oficio, email, contraseña) y guarda el perfil en la base de datos sin errores. |
| HU4 | Como profesional, quiero subir trabajos realizados, para demostrar experiencia y generar confianza. | Media | El sistema permite subir imágenes y asociarlas al perfil. Funcionalidad proyectada para v2. |
| HU5 | Como cliente, quiero contactar rápidamente a un profesional, para solicitar información o presupuesto. | Alta | El perfil del profesional muestra su teléfono y/o email de forma visible. El cliente puede contactar sin necesidad de registrarse. |
| HU6 | Como profesional, quiero editar mi información personal y profesional, para mantener actualizado mi perfil. | Media | El usuario puede modificar sus datos y guardar cambios correctamente. |
| HU7 | Como cliente, quiero explorar profesionales sin registrarme, para conocer la plataforma antes de crear una cuenta. | Alta | El usuario puede acceder a la home, buscar por categoría, ver el listado y el perfil completo de un profesional sin crear una cuenta. |

# 7. Backlog inicial del proyecto

Organizar las funcionalidades o historias de usuario priorizadas para comenzar el desarrollo.

| ID | Funcionalidad / historia | Prioridad (Alta / Media / Baja) | Responsable principal | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diseño y desarrollo de Home principal | Alta | Mirian Rivero | Primera pantalla visible del sistema |
| 2 | Implementación del buscador principal | Alta | Juan Leistmeister | Funcionalidad central del MVP |
| 3 | Sistema de registro e inicio de sesión | Alta | Lisandro González | Necesario para perfiles profesionales y clientes |
| 4 | Creación de perfiles profesionales | Alta | Juan Leistmeister / Mirian Rivero | Debe almacenar información del profesional en BD |
| 5 | Diseño visual de cards profesionales | Alta | Mirian Rivero | Prioridad en confianza visual y claridad |
| 6 | Base de datos: usuarios, profesionales, servicios | Alta | Mirian Rivero | Estructura principal del sistema |
| 7 | Contacto básico: datos del profesional visibles en el perfil | Media | Juan Leistmeister | En v1 se muestran los datos de contacto del profesional directamente en su perfil |
| 8 | Sistema de carga de trabajos | Baja | Lisandro González | Diferido a v2. No forma parte del MVP inicial |
| 9 | Optimización responsive mobile | Media | Lisandro González | Prioridad para experiencia móvil |

# 8. Distribución inicial de tareas por rol

| Área o rol | Integrante responsable | Tareas iniciales |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Juan Leistmeister/Mirian Rivero | Diseño de interfaz, Home, cards, navegación y experiencia responsive |
| Backend | Juan Leistmeister/Lisandro González | Registro, login, lógica de perfiles, contacto y solicitud de presupuesto |
| Base de datos | Lisandro González | Modelado de base de datos, relaciones, migraciones en phpMyAdmin y apoyo en pruebas funcionales |
| Documentación / pruebas | Mirian Rivero | Redacción de documentación técnica, verificación de criterios de aceptación y seguimiento del avance del proyecto |
| Integración general | Todo el equipo (Leistmeister, González Lisandro, Rivero) | Integración de módulos y revisión general del sistema |