PLANTILLA DE TRABAJO PRÁCTICO

Actividad práctica: Especificación inicial de una feature prioritaria

Complete la plantilla a partir del backlog inicial elaborado por el grupo y del proyecto ya definido en las actividades anteriores.

# A. Datos generales

| Nombre del proyecto | OficioRed |
| --- | --- |
| Grupo n° | Grupo 13 |
| Usuario principal del sistema | Cliente: vecino que necesita encontrar profesionales u oficios locales de manera rápida y confiable |
| Feature seleccionada | Buscador principal de profesionales por categoría de oficio |
| ¿La feature forma parte del PMF? | Sí, forma parte del prototipo mínimo funcional (versión 1) |

# B. Problema o necesidad que resuelve la feature

Redactar en un párrafo breve qué necesidad concreta atiende esta funcionalidad dentro del sistema.

En El Colorado, cuando un vecino necesita contratar un electricista, plomero u otro profesional de oficio, no cuenta con un lugar centralizado donde buscarlo. La única alternativa es el boca en boca o preguntar en grupos de WhatsApp, lo que es lento, incierto y depende de conocidos. El buscador de OficioRed resuelve esta necesidad concreta: permite al usuario escribir o seleccionar un tipo de oficio y obtener de inmediato una lista de profesionales disponibles en la zona, sin necesidad de registrarse ni navegar por múltiples páginas.

# C. Descripción de la feature

Explicar qué debe hacer el sistema en relación con esta funcionalidad.

El sistema debe presentar en la home un campo de búsqueda y un listado de categorías de oficios (electricista, plomero, albañil, carpintero, etc.). Cuando el usuario ingresa un término o selecciona una categoría, el sistema realiza una consulta a la base de datos y devuelve un listado de profesionales cuyo oficio coincide con el criterio ingresado. Cada resultado se muestra como una card con el nombre del profesional, su oficio, zona de cobertura y datos de contacto. Si la búsqueda no arroja resultados, el sistema muestra un mensaje claro e informativo. La funcionalidad debe operar sin requerir que el usuario esté registrado ni haya iniciado sesión.

# D. Criterios de aceptación

Escribir al menos 3 criterios de aceptación verificables.

| N.º | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| 1 | Al ingresar una categoría válida (por ejemplo "electricista"), el sistema devuelve al menos un resultado que coincide con ese oficio registrado en la base de datos. |
| 2 | Si la búsqueda no encuentra coincidencias, el sistema muestra un mensaje explícito del tipo "No se encontraron profesionales para esta categoría", sin mostrar una página vacía o un error. |
| 3 | El listado de resultados muestra correctamente el nombre, oficio, zona de cobertura y datos de contacto de cada profesional, y es accesible sin necesidad de iniciar sesión. |

# E. Restricciones funcionales o técnicas

Indicar al menos 2 restricciones que el grupo deberá respetar durante el desarrollo de esta feature.

| Tipo | Restricción |
| --- | --- |
| Funcional | El buscador no requerirá que el usuario esté registrado ni haya iniciado sesión. La navegación y búsqueda son completamente públicas en la versión 1. |
| Técnica | La búsqueda se implementará únicamente con PHP y MySQL (mediante consultas SQL con LIKE), sin utilizar motores de búsqueda externos ni librerías de terceros, respetando el stack tecnológico definido por el equipo. |

# F. Tareas técnicas iniciales

Descomponer la feature en al menos 4 tareas concretas de implementación.

| N.º | Tarea técnica | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear la consulta SQL que filtre profesionales por categoría de oficio usando LIKE sobre la tabla profesionales | Juan Leistmeister | Debe devolver id, nombre, apellido, oficio, zona y teléfono/email del profesional |
| 2 | Diseñar y maquetar el formulario de búsqueda en la home (campo de texto + lista de categorías) | Juan Leistmeister | Diseño responsivo, accesible desde celular sin necesidad de zoom |
| 3 | Implementar la lógica PHP que recibe el parámetro de búsqueda, ejecuta la consulta y retorna los resultados | Lisandro González | Validar que el input no esté vacío antes de ejecutar la consulta |
| 4 | Desarrollar la vista de resultados: mostrar los profesionales como cards y el mensaje de estado vacío si no hay coincidencias | Juan Leistmeister | Cada card debe mostrar nombre, oficio, zona y dato de contacto visible sin login |

# G. Observación final del grupo

Indicar si esta feature puede implementarse en la primera versión del sistema o si requiere ser simplificada.

La feature del buscador principal forma parte del núcleo del prototipo mínimo funcional (versión 1). Es la funcionalidad central de OficioRed: sin ella, el sistema no cumple su propósito principal. Su implementación es viable dentro del alcance del MVP ya que utiliza únicamente el stack tecnológico definido (PHP + MySQL + HTML/CSS) y no depende de funcionalidades de versiones posteriores como el registro del cliente, las reseñas o el panel de administración.

# Checklist antes de entregar

☑ La feature seleccionada pertenece al backlog inicial del proyecto.

☑ El problema que resuelve está redactado con claridad.

☑ Los criterios de aceptación son verificables.

☑ Las restricciones están expresadas de forma concreta.

☑ Las tareas técnicas son claras y realizables.

☑ La entrega mantiene coherencia con el prototipo mínimo funcional.